**Phân công đồ án TMĐT - Lần 1**

* **Họp nhóm lần 1:**
* Thứ 2, 06/10/2008
* **Nội dung:**
* Thảo luận nội dung đồ án
* Phân công đợt 1 cho lần nộp đồ án giữa kì 26-30/10/2008
* **Phân công:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công Việc** | **Deadline** |
| Nguyễn Đăng Khoa | -Hiển thị trang chủ phân hệ khách  -Hiển thị trang chủ phân hệ khách hàng | -11/10/2008  -11/10/2008 |
| Trần Kim Long | -Thiết kế CSDL  -Xem thông tin công ty  -Cập nhật thông tin công ty  -Code module Upload | -11/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008 |
| Nguyễn Huệ Nghi | -Thiết kế CSDL  -Đăng kí tài khoản, đăng nhập  -Xem danh sách tài khoản người dùng  -Tạo tài khoản người dùng | -11/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008 |
| Nguyễn Thị Như Anh | -Thiết kế CSDL  -Xem thông tin cá nhân  -Cập nhật thông tin cá nhân  -Cập nhật thông tin thẻ tín dụng  -Cập nhật thông tin mật khẩu | -11/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008  -16/10/2008 |