Báo cáo bài tập phân công công việc

# Lý do lựa chọn nhân sự

* Lựa chọn nhân sự có mức lương theo giờ thấp (3 thành viên) sẽ làm giảm được chi phí, bù lại tăng thời gian hoàn thành dự án. Những dù có tăng thời gian thì cũng chỉ mất 2 tháng. Tức là còn dư 1 tháng, 1 tháng này dành cho việc bảo trì sản phẩm và các sự cố phát sinh.
* Chỉ có 1 người có mức lương cao nhất để hỗ trợ khi cần thiết, chủ yếu là dùng người này để lập kế hoạch.
* 1 người có mức lương vừa phải, chia sẻ sự quá tải cho những người có mức lương thấp nhất.
* Chỉ có 5 thành viên mà không nhiều hơn vì điều này thực sự không cần thiết, do chỉ khoảng 2 tháng là đã làm xong dự án. Và cũng không ít hơn vì sẽ tăng thời gian hoàn thành dự án, lúc đó nếu thời gian có dư ra thì có thể không đủ để khắc phục sự cố phát sinh hay bảo trì.