Các khó khăn và kỹ thuật giải quyết

* Trong Team toàn là người giỏi có trình độ chuyên môn cao và đây là dự án đầu tiên họ làm chung với nhau, vì thế khó khăn trong việc phân công việc cũng như mối quan hệ giữa họ với nhau. Điều đó dẫn đến không khí làm việc căng thẳng, ko cởi mở 🡪 năng suất làm việc thấp
* khắc phục: phân công việc cho từng đôi một làm với nhau 1 cách xen kẽ để mọi người hiểu nhau thêm. Tạo không khí thoải mái trong khi làm việc, không phân biệt vai trò của nhau. Tổ chức các cuộc đi chơi cuối tháng (sẽ chọn những ngày cuối tuần để không ảnh hưởng đến công việc).
* Máy tính của coder 1 bị hư, làm cho coder 1 không thể làm việc được.
* Khắc phục: gọi người đến sửa máy tính, trong thời gian chờ sửa máy, máy tính của developer 1 trong ngày hôm đó rảnh, nên coder 1 tạm thời sử dụng máy tính đó để lập trình.
* Do có buổi tiệc kỷ niệm của công ty, nên ngày đó nhân viên được nghỉ để dự tiệc 🡪 mất một ngày làm việc.
* Khắc phục: nghỉ một ngày tức là đã trễ tiến độ, nhưng do ban đầu khi lên kế hoạch đã có một khoảng thời gian dự trữ (1/2 tháng) nên công việc vẫn được tiến hành bình thường, và được xem là đúng tiến độ.
* Trong quá trình thuê licence SQL Server, máy chủ của nơi cung cấp bị hỏng, không thể làm việc được 🡪 Không thể thử nghiệm với SQL Server được.
* Khắc phục: tạm thời thuê licence của một nhà cung cấp khác với giá thuê gấp đôi ban đầu để có thể tiếp tục công việc đúng tiến độ (Chi phí mà công ty bỏ ra sẽ tăng so với ban đầu nhưng đảm bảo được uy tín của công ty).